«Утверждено»

Директор школы____________ Г.А. Аполонова

Приказ № 74/1 от  «16» ____04____ 2012 г.

ПЛАН РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание нормативно- правовой базы |
| 1.1 | Приказ о внедрении ЭЖ | Апрель 2012 | Директор школы | Приказ № 74/1 от 16.04.2012 |
| 1.2. | Утверждение плана по внедрению ЭЖ | Апрель 2012 | Директор школы | Приказ № 74/1 от 16.04.2012 |
| 1.3. | Создание рабочей группы по разработке нормативного и регламентационного обеспечения | Апрель 2012 | Директор школы | Приказ № 84/1 От 25.04.2012 |
| 1.4. | Формирование нормативно-правового обеспечения внедрения ЭЖ через развитие системы локальных актов: регламент ведения ЭЖ; регламент оказания государственной услуги ЭД; инструкция по ведению учета учебной деятельности с помощью ЭЖ; регламент оказания помощи при работе в ЭЖ. | Июнь 2012 | Директор школы | Приказ № 136 От 26.06.2012 |
| 2. Организационно-методическое обеспечение |
| 2.1. | Организация обсуждения и согласования подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию ЭЖ | Март 2012 | Заместитель директора по УВР | Протоколы заседаний ШМО |
| 2.2. | Анализ вариантов программного обеспечения по предоставлению электронной услуги об успеваемости | Март 2012 | Заместитель директора по УМР | Протоколы заседаний ШМО |
| 2.3. | Проведение инструктивно-методических педсоветов, совещаний для педагогов по вопросам организации работы с электронными дневниками и журналами | Май 2012 | Координатор | Протокол педсовета Инструкция |
| 2.4. | Ввод информации об успеваемости учащихся в электронные журналы, дневники | Май – сентябрь 2012 | Координатор, классные руководители | Электронные журналы и дневники |
| 2.5. | Оказание консультационной помощи учащимся и их родителям по использованию электронных дневников | В течение учебного года | Заместитель директора по УМР | Памятка для родителей |
| 2.6. | Регулярное заполнение электронного классного журнала: выставление оценок и сведений о посещаемости | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР, учителя, класс. руководители | Результаты мониторинга |
| 3. Материально-техническое обеспечение |
| 3.1 | Мониторинг технического оснащения в соответствии с требованиями с целью внедрения ЭЖ | Май-сентябрь 2012 | Директор, Заместитель директора по УМР | Анализ |
| 3.2 | Подготовка технических средств ИКТ и программного обеспечения | Май-сентябрь 2012 | Директор, техник | Наличие ПО и технических средств в соответствии с требованиями |
| 3.3. | Совершенствование и настройка локальной сети | Май-сентябрь 2012 | Техник |  |
| 4. Программное обеспечение |
| 4.1. | Активация общеобразовательного учреждения на портале сайта «Дневник.ру» | Координатор | Заместитель директора по УМР | Соглашение |
| 4.2. | Получение логинов и паролей для учителей предметников, классных руководителей, родителей | Май-сентябрь 2012 | Заместитель директора по УМР | Работа педагогов в в Дневник.ру |
| 4.3. | Ввод в систему необходимых данных по ОУ (данные об учениках и их родителях, классах, учебных периодах, расписании звонков, учебных планах и т.д.) | Май-сентябрь 2012 | Заместитель директора по УМР, класс. руководители | Заполненная база |
| 5. Информационное обеспечение |
| 5.1. | Изучение и анализ нормативно-правовой базы по организации перехода на электронную форму ведения журналов успеваемости обучающихся в ОУ РФ и МО | Март-май 2012 | Администрация школы | Анализ |
| 5.2. | Размещение на стенде и сайте школы информации о введении электронных дневников и журналов | Март –май 2012 | Заместитель директора по УМР | Стенд |
| 5.3. | Проведение информационно разъяснительной работы с родителями учащихся (родительские собрания, анкетирование) | Март-сентябрь 2012 | Классные руководители | Протоколы родительских собраний |
| 5.4 | Заседание ШУС | Август 2012 | Администрация школы | Протокол |
| 5.5. | Утверждение режима работы по заполнению ЭЖ | Июнь 2012 | Администрация школы | Инструкция, регламент |
| 6. Мониторинг внедрения ЭЖ |
| 6.1 | Мониторинг работы по введению электронных дневников и журналов успеваемости | В течение года | Заместитель директора по УВР, классные руководители | Справка |
| 6.2. | Контроль за введением электронных дневников и журналов в учебно-воспитательный процесс школы | В течение года | Заместитель директора по УВР, классные руководители | Справка |
| 6.3. | Формирование отчетности в УО по введению электронных дневников и журналов успеваемости | В течение года | Администрация | Справка |